Отчет о проделанной работе отдела информационных технологий за 1-е полугодие 2008 г.
С начала 2008 года введены в эксплуатацию подсистемы инженерного обеспечения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры УФК по Республике Дагестан (исполнитель работ ЗАО «РОКСА» г.Москва) и проведены подготовительные работы в части внедрения ведомственной транспортной сети. В настоящее время продолжаются работы по созданию систем инженерного обеспечения в 34 подведомственных Отделениях казначейства.
С целью развития и дальнейшей модернизации IT-ресурсов Управлением проведены конкурсы и закуплено 104 рабочих станций, 15 многофункциональных устройств Xerox WorkCentre PE220, 15 копировальных устройств Xerox WC C118. Также закуплено презентационное оборудование для организации в УФК интернет- конференций. 

На сегодняшний день 40 ОФК обеспечены выделенными цифровыми каналами связи (исполнитель работ ОАО «Дагсвязьинформ»). В целях резервирования основного канала связи УФК-ОФК в Отделениях казначейства реализован проект с использованием технологии ассиметричного спутникового доступа к глобальной сети Интернет.
Продолжается работа по обучению и подключению клиентов УФК к системе электронного документооборота, однако большинство бюджетных организаций не торопятся переходить на ежедневный электронный документооборот с Управлением, несмотря на очевидные преимущества такого обмена.
На стадии завершения процесс перехода на электронный документооборот с Национальным Банком Республики Дагестан Банка России. В рамках подготовительных мероприятий был проведен ряд встреч между специалистами УФК по РД и НБ РД Банка России, согласованы планы проведения тестового обмена и регламент опытной эксплуатации. В настоящее время проведено обучение ответственных специалистов, завершен этап тестовой эксплуатации, и  осуществляется отработка на этапе опытной эксплуатации, по завершению которой будет принято решение о дате начала промышленной эксплуатации. 
 С начала года запущены в постоянную эксплуатацию нижеследующие технологические регламенты:
	№
	Наименования ТехРегламента
	Дата ТР
	Дата внедрения ТР

	1
	ТР Проведение кассовых выплат из федерального бюджета от имени и по поручению получателей средств федерального бюджета и администраторов источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита федерального бюджета
	16.01.2008
	04.03.2008

	2
	ТР Порядок закрытия финансового года
	28.01.2008
	06.02.2008

	3
	ТР Регистрация проводок по счетам главной книги и закрытие операционного дня
	28.01.2008
	04.03.2008

	4
	ТР Landocs
	12.03.2008
	14.04.2008

	5
	ТР Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов российской федерации и местных бюджетов в условиях открытия в органах федерального казначейства лицевых счетов администраторам, главным распорядителям, распорядителям и (или)  получателям средств бюджета
	22.05.2008
	05.06.2008

	6
	ТР Подготовка паспорта территориального органа Федерального казначейства
	22.05.2008
	10.06.2008

	7
	ТР Порядок открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными получателями средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности
	22.05.2008
	27.06.2008

	8
	ТР Переоценка нефинансовых активов
	09.06.2008
	25.06.2008


В целях повышение квалификации  в первом полугодии 2008 г. трое работников отдела прошли обучение в НОУ УЦ «Сетевая академия» г.Москва.
Нач. отдела ИТ
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